Перечень инвестиционных проектов, реализуемых в Солтонском районе в 2 квартале 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование района (города) | Вид экономической деятельности | Наименование проекта и инициатор | Общая стоимость проекта тыс. рублей | Сроки реализации проекта | Освоено средств, тыс. руб. | | План финансирования в 2023году, тыс. руб. | Создание рабочих мест | | Стадия реализации проекта (краткое описание) | Планируемый объем выпуска продукции (в натуральных единицах)\* | Финансовые, юридические, организационные и т.п. ограничения в реализации проекта |
| Всего за период реализации | За отчетный период | Всего предусмотрено проектом | Создано на конец отчетного периода (нарастающим итогом) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Солтонский | Промышленное производство | Строительство Алтайской конденсационной электрической станции (КЭС) | 109499000 | 2012-2022 | 7100 | 0 | 0 | 0 | 900 | В начальной стадии |  | Поиск инвестора |
| 2 | Солтонский | Сельское хозяйство | ООО «КХ «Аспект» приобретение сельхозтехники («Кировец»-14,25, посевной комплекс-6,0, 2 почвообрабатывающих комплекса-4,0, реконструкция мехтока-2,0, укладка асфальта на территрии-2,0) | 28250 | 2023 | 28250 | 28250 | 28250 | 0 | 0 | завершен |  | нет |
| 3 | Солтонский | Сельское хозяйство | ООО «Перспектива», реконструкция склада | 3850,0 | 2023 | 3850,0 | 3850,0 | 3850,0 | 0 | 0 | завершен |  | нет |
| 4 | Солтонский | Сельское хозяйство | ИП Гущин Е.В., (Беларус 82.1) | 2,140 | 2023 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 0 | 0 | завершен |  | нет |
| 5 | Солтонский | Сельское хозяйство | ООО «Агро-Термит», (Беларус 1221) | 3,940 | 2023 | 3,940 | 3,940 | 3,940 | 0 | 0 | завершен |  | нет |
| 6 | Солтонский | Сельское хозяйство | ООО «Тосток-Агро» (РСМ-142, ACROS-585) | 19,0 | 2023 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 0 | 0 | завершен |  | нет |