Перечень внебюджетных инвестиционных проектов, реализуемых в Солтонском районе в 3 квартале 2021 года

| № п\п | Наименование района (города) | Вид экономической деятельности | Наименование проекта и инициатор | Общая стоимость проекта тыс. рублей | Сроки реализации проекта | Освоено средств, тыс. руб. |  | План финансирования в 2021году, тыс. руб. | Создание рабочих мест |  | Стадия реализации проекта (краткое описание) | Планируемый объем выпуска продукции (в натуральных единицах)* | Финансовые, юридические, организационные и т.п. ограничения в реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего за период реализации | За отчетный период |  | Всего предусмотрено проектом | Создано на конец отчетного периода (нарастающим итогом) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Солтонский | Промышленное производство | Строительство Алтайской конденсационной электрической станции (КЭС) | 109499000 | 2012-2021 | 7100 | 0 | 0 | 0 | 900 | В начальной стадии |  | Поиск инвестора |
| 2 | Солтонский | Сельское хозяйство | ООО «Аспект», модернизация складов для хранения зерна | 3000 | 2021 | 3000 | 2000 | 3000 | 0 | 0 | в работе |  | нет |
| 3 | Солтонский | Сельское хозяйство | ООО «Перспектива», модернизация мехтока | 6000 | 2021 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 |  |  | нет |
| 4 | Солтонский | Сельское хозяйство | ООО «Рената», приобретение сельхозтехники (комбайн «Акрос») | 8500 | 2021 | 8500 | 8500 | 8500 | 0 | 0 |  |  | нет |
| 5 | Солтонский | Сельское хозяйство | ИП глава КФХ «Кочетков А.А.» приобретение сельхозтехники (КСУ-1) | 5900 | 2021 | 5900 | 5900 | 5900 | 0 | 0 |  |  | нет |
| 6 | Солтонский | Сельское хозяйство | ИП глава КФХ «Чепкасов А.П.» приобретение сельхозтехники (комбайн «Акрос») | 7400 | 2021 | 7400 | 7400 | 7400 | 0 | 0 |  |  | нет |
| 7 | Солтонский | Сельское хозяйство | ИП глава КФХ «Меркишкин В.М..» приобретение сельхозтехники (комбайн «Нова-340») | 4700 | 2021 | 4700 | 4700 | 4700 | 0 | 0 |  |  | нет |

* в случае, если инвестиционный проект предполагает выпуск продукции или его увеличение