ПЛАН

Создания  транспортной и инженерной инфраструктуры на территории Солтонского района 2015 год. ( тыс. руб.)

| № п/п | Наименование объекта | Источник финансирования | Полная стоимость строительства | Профинансировано с начала реализации проекта | План на 2015 год | Сроки реализации проекта | Степень готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт внутрипоселковых дорог | Местный бюджет | 5401,0 | 0 | 5401,0 | 2015-2016 гг |  |
| 2 | Выполнение работ по ремонту участка дороги ул.Заречная в с.Солтон Солтонского района Алтайского края | Краевой и местный бюджеты | 748,0 | 0 | 748,0 | 2015 |  |
| 3 | ООО «Энергоресурс» модернизация технической базы компании по сбору, вывозу и утилизации бытовых отходов | Краевой и местный бюджеты Собственные средства | 3500,0 | 2000,0 | 1000,0 | 2014-2016 гг | 48% |
| 4 | Строительство парка «70 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг» в с.Солтон | Местный бюджет | 800,0 | 0 | 800,0 | 2015 |  |
| 5 | Строительство мемориала «Аллея героев земляков» в с.Солтон | Местный бюджет | 200,0 | 0 | 200,0 | 2015 |  |
| 6 | Котельная ПМК –замена котла | Местный бюджет | 400,0 | 0 | 400,0 | 2015 |  |
| 7 | Котельная Солтонской СОШ- замена котла | Местный бюджет | 200,0 | 0 | 200,0 | 2015 |  |
| 8 | Реконструкция котельной налоговой | Местный бюджет | 100,0 | 0 | 100,0 | 2015 |  |