ПЛАН

Создания  транспортной и инженерной инфраструктуры на территории Солтонского района 2016 год. ( тыс. руб.)

| № п/п | Наименование объекта | Источник финансирования | Полная стоимость строительства | Профинансировано с начала реализации проекта | План на 2016 год | Сроки реализации проекта | Степень готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт внутрипоселковых дорог | Местный бюджет | 1500,0 | 0 | 1500,0 | 2016 |  |
| 2 | Выполнение работ по ремонту участка дороги ул.Топольная в с.Солтон Солтонского района Алтайского края | Краевой и местный бюджеты | 784,0 (край-744,8 т.р.) | 0 | 784,0 | 2016 |  |
| 3 | ООО «Энергоресурс» модернизация технической базы компании по сбору, вывозу и утилизации бытовых отходов | Краевой и местный бюджеты Собственные средства | 3285,2 | 2000,0 | 1285,2 | 2014-2016 гг | 61% |
| 4 | Строительство парка «70 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг» в с.Солтон | Местный бюджет | 800,0 | 46,6 | 150,0 | 2015-2017 | 5,8% |
| 5 | Котельная центральная –замена котла | Местный бюджет | 500,0 | 0 | 500,0 | 2016 |  |
| 7 | Ремонт котельной ПМК | Местный бюджет | 100,0 | 0 | 100,0 | 2016 |  |