АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛТОНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.06.2021                                                                                            № 194

с. Солтон

Об итогах реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Солтонском районе в 2013-2020годах

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы Администрации Солтонского района Д.А. Кабанова, об итогах реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Солтонском районе в 2013-2020годах, п о с т а н о в л я ю:

- Информацию заместителя главы Администрация района,  Кабанова Д.А. об итогах реализации муниципальной программы « Повышение безопасности дорожного движения в  Солтонском районе в 2013-2020 годах» принять к сведению.

- Рекомендовать  главам Солтонского, Макарьевского, Н-Ненинского,  Сузопского сельсоветов  для приведения пешеходных переходов к соответствию к новым национальным стандартам

- Использовать финансовые средства на обустройство пешеходных переходов из дорожного фонда

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района (Д.А.Кабанов)

Глава Солтонского района                                                               М.П. Лудцев

Информация

Об итогах реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Солтонском районе в 2013-2020годах»

Проблема обеспечения безопасности дорожного движения прочно заняла место в ряду важнейших социально-экономических и демографических проблем Российской Федерации и Алтайского края в частности.

Основными недостатками в обеспечении безопасности дорожного движения Солтонского района являются:

- неразвитость сети местных дорог;

- слабая развитость пешеходных переходов;

- необеспеченность улично-дорожной сети необходимым количеством технических средств организации дорожного движения, в том числе дорожными знаками;

- недостаточная пропаганда безопасности дорожного движения.

За 2013-2020 годы  в Солтонском районе совершено 166 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 3 человека, получили травмы различной степени тяжести 51 человек. В том числе 3 детей получили ранения.

В результате проведенного анализа зафиксированных на территории Солтонского района дорожно-транспортных происшествий  за указанный период установлено, что из-за неудовлетворительного состояния улиц произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 3 человека, и получили ранения 17 человек. В результате нарушений правил дорожного движения пешеходами произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых  1 человек погиб и 4 получили ранения. С другой стороны произошло значительное снижение количества водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Отсутствие скоординированных действий по обеспечению безопасности дорожного движения может привести к увеличению травматизма и смертности.

В 2020 году завершилась реализация районной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Солтонском районе на 2013-2020 годы». В результате принятых мер по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе реализации мероприятий программы,  снизилось количество ДТП с пьяными водителями до 2 случаев в год.

Продолжение применения программно-целевого метода в решении проблемы обеспечения безопасности дорожного движения в Солтонском районе позволит сохранить накопленный потенциал и привести к достижению намеченных показателей по сокращению аварийности.

На сегодняшний день для исполнения поручений Президента РФ № 45 и на основании приказа Минтранса РФ  разработаны и утверждены Правила организации дорожного движения в Солтонском районе. На основании  которых на территории района находятся: 13 пешеходных переходов из них  6 на балансе сельсоветов и 7 на балансе Алтайавтодора.

- Солтонский сельсовет  - 3

- Алтайавтодор   -  7

- Макарьевский сельсовет  -  1

- Н-Ненинский сельсовет    - 1

- Сузопский сельсовет (Новотроицк)  -1

Из 13 переходов 9 находятся у общеобразовательных учреждений.

На сегодняшний день ни один из 13 пешеходных переходов не соответствует новым национальным стандартам. Для устранения недостатков с сельсоветами необходимо разработать план-графики  с конкретными мероприятиями и сроками исполнения. Согласно Стандартам пешеходные переходы у общеобразовательных учреждений дополнительно должны быть оборудованы светофорами типа  Т-7, и металлическими ограждениями перильного типа.  Что требует больших денежных средств.  Во всех средних школах оборудованы укомплектованные  литературой и наглядной агитацией детские площадки по обучению школьников правилам ПДД.

Из года в год  район участвует в соревнованиях « Безопасное колесо», занимая при этом первые места.

Во всех школах на уроках ОБЖ   проводят  обучение  оказанию первой медицинской помощи, а также знанию ПДД межведомственной комиссии по БДД, где рассмотрены все вопросы. Весь автотранспорт задействованный для перевозки детей оборудован тахографами и ГЛОНАСС. Все водители имеют соответствующие категории и большой стаж работы.

Согласно дислокации продолжается замена старых  и установка новых дорожных знаков.

С учетом изложенного можно сделать вывод о необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в рамках долгосрочной целевой программы.

Принято постановление Администрации Солтонского района от 29.12.2020г. № 402 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Солтонском районе на 2021-2025 годы» в рамках которого будет осуществляться профилактическая работа в области безопасности дорожного движения в Солтонского районе.

Заместитель главы Администрации

Солтонского района 						Д.А.Кабанов