АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛТОНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.10. 2014г.                                                                                             № 607 _

с.Солтон

О внесении изменений в постановление Администрации  Солтонского района от 26.12.2012 г. № 891  «Об утверждении муниципальной  целевой программы «Устойчивое развитие сельских поселений

Солтонского района» на 2013-2020 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениями Администрации Алтайского края от 16.11.2013 №602, от 27.10.2014 №497 «О внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 02.08.2011 №420», постановлением Администрации Солтонского района  от 01.04.2014  № 214 «Об утверждении порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ»

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление Администрации Солтонского района Алтайского края от 26.12.2012 № 891 «Об утверждении  муниципальной целевой программы «Устойчивое развитие сельских поселений Солтонского района» на 2013-2020 годы следующие изменения:

В наименовании и пункте 1 постановления слова»  муниципальная целевая программа» заменить словами «муниципальная программа» в соответствующем падеже.

2.     Муниципальную целевую программу «Устойчивое развитие сельских поселений Солтонского района» на 2013-2020 годы, утвержденную указанным постановлением  изложить в новой редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.

3.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы Администрации района, председателя комитета Администрации района по экономике  Харламову Л.П.

Глава  Администрации

Солтонского района                                                                     М. П.Лудцев

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА

«Устойчивое развитие сельских поселений Солтонского района»

на 2013–2020 годы

Паспорт

муниципальной   программы «Устойчивое развитие сельских  поселений Солтонского  района» на 2013–2020 годы

| Наименование программы |  | муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских поселений Солтонского района» на 2013–2020 годы (далее – «Программа») |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта о разработке программы |  | Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598; государственная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» на 2012-2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Алтайского края от 27.10.2014 № 497 |
| Заказчик программы |  | Администрация Солтонского района |
| Основные разработчики программы |  | Комитет Администрации района по экономике |
| Цель программы |  | Создание благоприятных социально-экономических условий для устойчивого развития экономики, повышения уровня и качества жизни сельского населения, активизации участия граждан в реализации общественно значимых проектов в сельской местности. |
| Задачи программы |  | улучшение жилищных условий сельского населения, в том числе молодых семей, молодых специалистов на селе; развитие коммунальной и социальной инфраструктуры, повышение качества услуг образования, культуры; реализация местных общественно значимых проектов. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы |  | уровень официально зарегистрированной безработицы; ввод жилья; количество семей, улучшивших жилищные условия ( в тои числе молодых семей и молодых специалистов); количество грантов, полученных на поддержку местных инициатив; ввод в действие локальных водопроводов; количество созданных новых рабочих мест. |
| Основные этапы реализации программы |  | I этап: 2013 год; II этап: 2014 – 2017 годы III этап: 2018-2020 годы |
| Исполнители основных мероприятий |  | Администрация Солтонского района; комитет по образованию Администрации района; комитет по экономике Администрации района; отдел по ЖКХ Администрации района; отдел агропромышленного комплекса Администрации района; отдел по делам строительства и архитектуры Администрации района; органы местного самоуправления сельских поселений (по согласованию) |
| Объемы и источники финансирования программы по годам |  | общий объем финансирования за счет всех источников – 378748,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год – 27550,1 тыс. руб.; 2014 год – 31152,0 тыс. руб.; 2015 год – 25249,4 тыс. руб.; 2016 год – 35978,0 тыс. руб.; 2017 год – 66296,0 тыс. руб.; 2018 год – 88164,0 тыс. руб.; 2019 год – 63804,0 тыс. руб.; 2020 год –39555,0 тыс. руб.; за счет средств местного бюджета – 48977,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год –2227,1 тыс. руб.; 2014 год – 3489,7 тыс. руб.; 2015 год – 3602,3 тыс. руб.; 2016 год – 5278,0 тыс. руб.; 2017 год – 10903,0 тыс. руб.; 2018 год – 10450,0 тыс. руб.; 2019 год – 8730,0 тыс. руб.; 2020 год – 4297,0 тыс. руб.; за счет средств краевого бюджета – 173727,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год – 6816,8 тыс. руб.; 2014 год – 14450,8 тыс. руб.; 2015 год – 10660,0 тыс. руб.; 2016 год – 18810,0 тыс. руб.; 2017 год – 41690,0 тыс. руб.; 2018 год –42310,0 тыс. руб.; 2019 год – 33010,0 тыс. руб.; 2020 год –5980,0 тыс. руб.; |
|  |  | за счет средств федерального бюджета – 56573,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год – 8129,2 тыс. руб.; 2014 год –2893,9 тыс. руб.; 2015 год – 2010,0 тыс. руб.; 2016 год – 1920,0 тыс. руб.; 2017 год – 2040,0 тыс. руб.; 2018 год – 22495,0 тыс. руб.; 2019 год –7525,0 тыс. руб.; 2020 год –9560,0 тыс. руб.; |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников 124111,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год – 10377,0 тыс. руб.; 2014 год – 10760,4 тыс. руб.; 2015 год – 13777,1 тыс. руб.; 2016 год – 14770,0 тыс. руб.; 2017 год – 16463,0 тыс. руб.; 2018 год – 17709,0 тыс. руб.; 2019 год – 19337,0 тыс. руб.; 2020 год – 20918,0 тыс. руб.; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности |  | уровень безработицы снизится до 2,2% ; ввод около 5,88 тыс.кв.м нового жилья, 5,5 км локальных водопроводов |

1. Характеристика проблемы и

обоснование необходимости ее решения программными методами

Солтонский район расположен в юго-восточной части Алтайского края, граничит с Кемеровской областью, республикой Алтай.

Ближайшая железнодорожная станция – г.Бийск (108 км). Расстояние от с.Солтон до г.Барнаула составляет 260 км.

Общая земельная площадь составляет 301208 кв.км. В районе протекает более 20 рек, наиболее крупные – Бия, Неня, Антроп, Солтонка, Уруна. Рельеф – увалисто-холмистое плато Салаирского кряжа.

На территории Солтонского района в настоящее время располагается 23 населенных пункта, объединенных в шесть сельских Советов:  Карабинский,  Макарьевский, Ненинский, Нижнененинский,  Солтонский, Сузопский.

Общая площадь лесного фонда – 166,8 тыс.га ( 55,4% общей площади района), из них лесов защитного значения 468 га.

Почвы-черноземы оподзоленные и выщелоченные, серые лесные.  Рельеф увалисто-холмистое плато Салаирского кряжа. Климат континентальный.

Разведаны запасы бурого угля – Мунайский разрез, на границе с Кемеровской областью – запасы железа, в окресностях села Солтон, Нижняя Ненинка, Карабинка – кирпично-черепичные глины, в районе сел Березово – Каракан разведаны минеральные краски, охры разных оттенков, на границе с Целинным и Бийским районами – песчано-гравийная смесь, а также имеется белая огнеупорная глина, мрамор.

Среднегодовая численность населения Солтонского района на 01.01.2012г. составила 8441 чел., из них работников – 1672чел. За 2011 год родилось 88 человек, умерло 128 человек.

Несмотря на имеющийся  природный, демографический потенциал сельские территории Солтонского района имеют комплекс накопившихся проблем в социально-экономическом, экологическом и демографическом развитии, что  препятствует  переходу к динамичному устойчивому развитию.

В настоящее время  в результате резкого спада сельскохозяйственного производства(животноводство) и ухудшения финансового положения отрасли социальная сфера находится в кризисном состоянии. Увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности, нарастают негативные изменения в образе жизни сельского населения.

Основная масса сельских населенных пунктов характеризуется бытовой неустроенностью.

Низкая оплата труда, а также отсутствие круглогодичной занятости населения, необеспеченность жильем создают для населения, особенно для молодежи, непривлекательность проживания в сельской местности. Слабо развита сеть бытового обслуживания населения в  селах района, в некоторых отсутствует полностью. Сдерживающими факторами  развития  торгового и бытового обслуживания являются недостаток собственных оборотных средств у хозяйствующих субъектов, недостаточность доходов населения.

Ухудшается и демографическая ситуация на селе. Естественная убыль сельского населения  за последние годы только увеличивается. Преобладание в структуре сельского населения пожилых людей, распространение алкоголизма и других проявлений асоциального поведения  ставят под угрозу формирование трудового потенциала, адекватного новым требованиям рыночных экономических преобразований, пагубно отражаются на перспективах оздоровления сельской экономики.

Без  принятия дополнительных мер по оздоровлению демографической ситуации это приведет к деградации трудоресурсного и кадрового потенциала села и дальнейшему обезлюдению сельских территорий.

Сельское развитие также сдерживается слабостью институтов гражданского общества и прежде всего местного самоуправления, низкой бюджетной обеспеченностью сельских муниципальных образований, отсутствием системы финансовой поддержки местных инициатив, низкой престижностью жизнедеятельности на селе.

Таким образом, целесообразность разработки Программы обусловлена:

-необходимостью приоритетной государственной финансовой поддержки развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских поселений;

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов законодательной и исполнительной власти края, органов местного самоуправления, общественных объединений, сельских жителей;

- необходимостью развития несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности, расширения рынка труда, развития процессов самоуправления в целях активизации человеческого потенциала.

Невыполнение мероприятий   Программы приведет к сдерживанию развития сельской экономики, снижению занятости и доходов сельского населения, ухудшению его жилищных условий и социальной среды обитания.

Поставленные задачи целесообразно решать на основе программно-целевого метода, так как этот метод позволяет взаимоувязать  мероприятия  Программы, исполнителей, сроки, объемы и источники финансирования, контроль за ходом реализации мероприятий  Программы и ожидаемые результаты.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, могут проявиться в связи с кризисными явлениями в экономике, сокращенным уровнем финансирования мероприятий, изменением федерального и краевого законодательства в областях, затрагивающих условия ее реализации, изменением условий кредитования и уменьшением доходов населения.

Перечисленные риски могут повлечь невыполнение отдельных мероприятий Программы, что в конечном итоге отразится на выполнении показателей Программы.

Способом ограничения рисков будет являться мониторинг реализации Программы, эффективное перераспределение финансовых ресурсов, привлеченных для ее реализации, своевременная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

3. Основная цель и задачи Программы

Цель реализации Программы – создание  благоприятных социально-экономических условий для устойчивого развития экономики,  улучшение условий жизни населения района.

Задачами Программы являются:

стимулирование развития жилищного строительства;

развитие коммунальной и социальной инфраструктуры, создание комфортной среды жизни, повышение качества услуг образования, культуры;

консолидация усилий власти и местного сообщества по решению вопросов местного значения.

4. Система программных мероприятий

В целях устойчивого развития сельских территорий Солтонского предлагается реализовать 3 блока мероприятий.

Первый  блок мероприятий направлен на активизацию жилищного строительства в сельской местности.

Второй  блок мероприятий –улучшение качества услуг образования, здравоохранения, культуры, спорта, в том числе реконструкции, строительства новых объектов социальной и инженерной инфраструктуры на селе.

Третий  блок мероприятий направлен на поддержку инициатив местных сообществ.

Реализацию Программы планируется осуществить в два этапа. Перечень программных мероприятий приведен в приложении 1.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств:

местных бюджетов – в соответствии с решениями районного и сельских Советов народных депутатов о бюджетах муниципальных образований на соответствующий финансовый год и на плановый период;

краевого бюджета – в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

федерального бюджета – в соответствии с Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;

внебюджетные источники.

Средства на реализацию Программы из федерального, краевого и местного бюджетов выделяются в пределах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.

Сводные финансовые затраты по направлениям Программы приведены в приложении 2.

6. Оценка социально-экономической эффективности

реализации Программы

В результате реализации Программы предусматривается создание условий для увеличения занятости сельского населения и созданию новых рабочих мест, реконструкции и строительства объектов социальной сферы, развития транспортной и инженерной инфраструктуры, развития местного самоуправления на селе.

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы приведена в приложении 3.

7. Система управления реализацией Программы

Муниципальным заказчиком Программы является Администрация Солтонского района.

Исполнители программы:

Органы местного самоуправления  муниципального образования Солтонский район, хозяйствующие субъекты района (по согласованию).

Исполнители обеспечивают:

выполнение мероприятий Программы;

совершенствование нормативной правовой базы в сфере устойчивого развития сельских территорий;

формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий Программы;

подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых в рамках реализации Программы в отчетном году.

Программные мероприятия реализуются в порядке и на условиях, утверждаемых нормативными правовыми актами Администрации края, муниципальными нормативными правовыми актами.

Для последовательной реализации программных мероприятий проводится их ежегодная корректировка с рассмотрением итогов.

Координатором реализации программы является комитет по  экономике Администрации  района.

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе «Устройчивое развитие сельских поселений Солтонского района» на 2013-2020 годы |  |
| --- | --- | --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИй

муниципальной  программы «Устойчивое развитие сельских поселений  Солтонского района» на 2013–2020 годы

| цели, задачи, мероприятия | срок реализации | участник программы | Сумма затрат, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: создание благоприятных социально-экономических условий для устойчивого развития экономики, улучшение условий жизни населения района | 2013-2020 гг |  | 27550,1 | 31152,0 | 25249,4 | 35978 | 66296 | 88164 | 63804 | 39555 | 377748,5 | итого по программе |
|  |  |  | 2227,1 | 3489,7 | 3602,3 | 5278 | 10903 | 10450 | 8730 | 4297 | 48977,1 | местный бюджет |
|  |  |  | 6816,8 | 14450,8 | 10660 | 18810 | 41690 | 42310 | 33010 | 5980 | 174076 | краевой бюджет |
|  |  |  | 8129,2 | 2893,9 | 2010 | 1920 | 2040 | 22495 | 7525 | 9560 | 56573,1 | федеральный бюджет |
|  |  |  | 10377 | 10760,4 | 13777,1 | 14770 | 16463 | 17709 | 19337 | 20918 | 124111,5 | внебюджетные источники |
| Задача 1. Удовлетворение потребности сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье | 2013-2020 гг |  | 14421,3 | 13807,6 | 15830 | 17180 | 18620 | 20190 | 21849 | 23590 | 145487,9 | итого по разделу |
|  |  |  | 150 | 80 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 160 | 1090 | местный бюджет |
|  |  |  | 1354,4 | 497 | 760 | 820 | 870 | 920 | 950 | 960 | 7131,4 | краевой бюджет |
|  |  |  | 2564,9 | 2500,2 | 1710 | 1770 | 1820 | 1870 | 1900 | 1910 | 16045,1 | федеральный бюджет |
|  |  |  | 10352 | 10730,4 | 13240 | 14460 | 15790 | 17250 | 18839 | 20560 | 121221,4 | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, всего | 2013-2020 гг | Администрация Солтонского района, органы местного самоуправления, население района | 6405,3 | 3183,6 | 4130 | 4310 | 4470 | 4620 | 4720 | 4750 | 36588,9 | Всего |
|  |  |  | 150 | 80 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 160 | 1090 | местный бюджет |
|  |  |  | 1354,4 | 497 | 760 | 820 | 870 | 920 | 950 | 960 | 7131,4 | краевой бюджет |
|  |  |  | 2564,9 | 2500,2 | 1710 | 1770 | 1820 | 1870 | 1900 | 1910 | 16045,1 | федеральный бюджет |
|  |  |  | 2336 | 106,4 | 1540 | 1590 | 1640 | 1680 | 1710 | 1720 | 12322,4 | внебюджетные источники |
| в том числе молодых семей и молодых специалистов | 2013-2020 гг |  | 4853,2 | 333,3 | 2010 | 2110 | 2170 | 2260 | 2270 | 2270 | 18276,5 | Всего |
|  |  |  | 150 | 75,2 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 160 | 1085,2 | местный бюджет |
|  |  |  | 1079,4 | 0 | 370 | 400 | 420 | 450 | 450 | 450 | 3619,4 | краевой бюджет |
|  |  |  | 2037,8 | 151,7 | 870 | 900 | 920 | 950 | 950 | 950 | 7729,5 | федеральный бюджет |
|  |  |  | 1586 | 106,4 | 650 | 680 | 690 | 710 | 710 | 710 | 5842,4 | внебюджетные источники |
| Мероприятие 1.3 Строительство индивидуальных жилых домов | 2013-2020 гг |  | 8016 | 10624 | 11700 | 12870 | 14150 | 15570 | 17129 | 18840 | 108899 | Всего |
|  |  |  | 8016 | 10624 | 11700 | 12870 | 14150 | 15570 | 17129 | 18840 | 108899 | Внебюджетные источники |
| Задача 2. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | 2013-2020 гг |  |  | 394,4 | 782,4 | 1086 | 1257 | 1357 | 1485 | 1083 | 7444,8 | Всего |
|  |  |  |  | 46 | 95,3 | 76 | 84 | 108 | 125 | 105 | 639,3 | местный бюджет |
|  |  |  |  | 348,4 | 300 | 730 | 730 | 790 | 860 | 620 | 4378,4 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 387,1 | 280 | 443 | 459 | 498 | 358 | 2425,1 | внебюджетные источники |
| 2.1. Строительство, обустройство и содержание парка в с.Солтон | 2014-2020 гг | Комитет Администрации Солтонского района по экономике, Администрации сельсоветов (по согласованию) | 0 | 46 | 50 | 570 | 40 | 40 | 50 | 50 | 846 | Всего |
|  |  |  | 0 | 46 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 326 | местный бюджет |
|  |  |  | 0 |  |  | 420 |  |  |  |  | 420 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | внебюджетные источники |
| 2.2 Обустройство зон отдыха по поселениям Солтонского района | 2015-2020 гг |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 850 | 935 | 1033 | 3618 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | 24 | 45 | 50 | 55 | 174 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 480 | 510 | 560 | 620 | 2170 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 296 | 295 | 323 | 358 | 1272 | внебюджетные источники |
| 2..3 Обустройство детской площадки "Солнышко" в с.Солтон | 2014-2015 гг |  |  | 348,4 | 232,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580,8 | Всего |
|  |  |  |  |  | 20,3 |  |  |  |  |  | 20,3 | местный бюджет |
|  |  |  |  | 348,4 |  |  |  |  |  |  | 348,4 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 212,1 |  |  |  |  |  | 212,1 | внебюджетные источники |
| Обустройство детских площадок по поселениям Солтонского района | 2015-2019 гг. |  |  |  | 500 | 516 | 417 | 467 | 500 | 0 | 2400 | Всего |
|  |  |  |  |  | 25 | 26 | 20 | 23 | 25 |  | 119 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  | 300 | 310 | 250 | 280 | 300 |  | 1440 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 175 | 180 | 147 | 164 | 175 |  | 841 | внебюджетные источники |
| Задача 3. Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий | 2013-2020 гг |  | 25,7 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 205,7 | Всего |
|  |  |  | 25,7 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 205,7 | местный бюджет |
| Мероприятие 3.1. Организация районного трудового соревнования, премирование работников АПК за достижение высоких показателей в труде, материальное стимулирование участников конкурсов профессионального мастерства. |  | Отдел Администрация Солтонского района по АПК и земельным отношениям | 25,7 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 205,7 | Всего |
|  |  |  | 25,7 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 205,7 | местный бюджет |
| Задача 4 Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры | 2013-2020 гг |  | 13103,1 | 16950,0 | 8607 | 17682 | 46389 | 66587 | 40440 | 14852 | 224610,1 | Всего |
|  |  |  | 2051,4 | 3363,7 | 3357 | 5042 | 10649 | 10162 | 8415 | 4002 | 47042,1 | местный бюджет |
|  |  |  | 5462,4 | 13605,4 | 9600 | 17260 | 40090 | 40600 | 31200 | 4400 | 162217,8 | краевой бюджет |
|  |  |  | 5564,3 | 393,7 | 300 | 150 | 220 | 20625 | 5625 | 7650 | 40528 | федеральный бюджет |
|  |  |  | 25 | 30 | 150 | 30 | 230 | 0 | 0 | 0 | 465 | внебюджетные источники |
| Мероприятие 4.1. Реконструкция, капитальный ремонт дошкольных и общеобразовательных учреждений | 2013-2020 гг | Отдел по строительству и архитектуре Администрации района, комитет по образованию Администрации района, Администрации сельсоветов (по согласованию) | 7399 | 13412,6 | 6300 | 6950 | 25420 | 21000 | 21000 | 12450 | 113931,6 | Всего |
|  |  |  | 1271,9 | 1109,9 | 1200 | 1360 | 5040 | 3075 | 3075 | 1600 | 17731,8 | местный бюджет |
|  |  |  | 2000 | 11909 | 4800 | 5440 | 20160 | 12300 | 12300 | 3200 | 72109 | краевой бюджет |
|  |  |  | 4127,1 | 393,7 | 300 | 150 | 220 | 5625 | 5625 | 7650 | 24090,8 | федеральный бюджет |
| 4.1.1 Капитальный ремонт детского сада в с.Солтон "Солнышко", детского сада в с. Карабинка "Лучик", детского сада "Радуга" в с.Нижняя Ненинка | 2013-2014 гг |  | 2882,4 | 2598,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5481,3 | Всего |
|  |  |  | 882,4 | 338,5 |  |  |  |  |  |  | 1220,9 | местный бюджет |
|  |  |  | 2000 | 2260,4 |  |  |  |  |  |  | 4260,4 | краевой бюджет |
| 4.1.2 Реконструкция (расширение) здания интерната в с.Солтон с разработкой ПСД | 2018-2020 гг |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 9900 | 24900 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 375 | 375 | 400 | 1150 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 | 1500 | 2000 | 5000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5625 | 5625 | 7500 | 18750 | федеральный бюджет |
| 4.1.3 Реконструкция здания начальной школы в с.Сузоп под детский сад с разработкой ПСД | 2017-2018 гг |  |  |  |  |  |  | 7500 | 7500 | 0 | 15000 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 | 1500 |  | 3000 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 | 6000 |  | 12000 | краевой бюджет |
| 4.1.4 Реконструкция школ района | 2013-2020 гг |  | 4516,6 | 1689,9 | 6300 | 6150 | 6220 | 6000 | 6000 | 2550 | 39426,5 | Всего |
|  |  |  | 389,5 | 553,4 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 8142,9 | местный бюджет |
|  |  |  | 0 | 742,8 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 1200 | 25942,8 | краевой бюджет |
|  |  |  | 4127,1 | 393,7 | 300 | 150 | 220 | 0 | 0 | 150 | 5340,8 | федеральный бюджет |
| 4.1.5 Капитальный ремонт здания школы МОУ "Ненинская средняя общеобразовательная школа" в с.Ненинка Солтонского района | 2016-2017 гг |  |  |  |  | 800 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 20000 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | 160 | 3840 |  |  |  | 4000 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 640 | 15360 |  |  |  | 16000 | краевой бюджет |
| 4.1.5 Капитальный ремонт здания школы МОУ "Ново-Ажинская общеобразовательная школа" в с.Новая Ажинка |  |  |  | 9123,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9123,8 | Всего |
|  | 2014 г. |  |  | 218 |  |  |  |  |  |  | 218 | местный бюджет |
|  |  |  |  | 8905,8 |  |  |  |  |  |  | 8905,8 | краевой бюджет |
| 4.2 Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности | 2014 -2020 г |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | Всего |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | местный бюджет |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | внебюджетные источники |
| Строительство хоккейной коробки в с.Солтон | 2014 г |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 300 | внебюджетные источники |
| Мероприятие 4.3 Развитие водоснабжения в сельской местности | 2013-2020 гг |  | 3940,8 | 330,8 | 0 | 750 | 7100 | 26000 | 0 | 0 | 38121,6 | Всего |
|  |  |  | 406,6 | 330,8 | 0 | 150 | 1150 | 2000 | 0 | 0 | 4037,4 | местный бюджет |
|  |  |  | 2097 | 0 | 0 | 600 | 5750 | 9000 | 0 | 0 | 17447 | краевой бюджет |
|  |  |  | 1437,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 16437,2 | федеральный бюджет |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | внебюджетные источники |
| 4.3.1 Замена водопроводной башни в с.Карабинка | 2016 г | Отдел по ЖКХ Администрации района, Администрации сельсоветов (по согласованию), субъекты малого и среднего бизнеса (по согласованию) | 0 |  | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | всего |
|  |  |  |  | 0 |  | 150 |  |  |  |  | 150 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 600 | краевой бюджет |
| 4.3.2 Строительство водонапорной башни в с.Нижняя Ненинка | 2017 г |  | 0 |  | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | всего |
|  |  |  |  | 0 |  |  | 150 |  |  |  | 150 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 750 |  |  |  | 750 | краевой бюджет |
| 4.3.3 Строительство водопровода в с.Урунск, с. Излап | 2017-2018 гг |  | 0 |  | 0 | 0 | 6200 | 6000 | 0 | 0 | 12200 | всего |
|  |  |  |  | 0 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 2000 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 10000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 | внебюджетные источники |
| 4.3.4 Строительство станции очистки питьевой воды в с.Шатобал | 2018 г |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |  | 4000 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15000 |  |  | 15000 | федеральный бюджет |
| 4.3.5 Строительство водопровода и центрального водовода по ул.Бийской в с.Солтон | 2013 г. |  | 3940,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3940,8 | всего |
|  |  |  | 406,6 |  |  |  |  |  |  |  | 406,6 | местный бюджет |
|  |  |  | 2097 |  |  |  |  |  |  |  | 2097 | краевой бюджет |
|  |  |  | 1437,2 |  |  |  |  |  |  |  | 1437,2 | федеральный бюджет |
| Капитальный ремонт пождепо | 2014 г. |  | 0 | 330,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,8 | Всего |
|  |  |  |  | 330,8 |  |  |  |  |  |  | 330,8 | местный бюджет |
| Мероприятие 4.4 Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности |  | Отдел по делам строительства и архитектуры Администрации района, комитет по культуре Администрации района, Администрации сельсоветов (по согласованию) | 585 | 1500 | 450 | 8034 | 11826 | 17440 | 17188 | 40 | 57063 | Всего |
|  |  |  | 313 | 168 | 300 | 1584 | 2416 | 2940 | 3088 | 40 | 10849 | местный бюджет |
|  |  |  | 247 | 1302 | 0 | 6420 | 9380 | 14500 | 14100 | 0 | 45949 | краевой бюджет |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  | 25 | 30 | 150 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 265 | внебюджетные источники |
| 4.4.1 капитальный ремонт детской музыкальной школы | 2013-2017 гг |  | 218 | 30 | 50 | 130 | 130 | 0 | 0 |  | 558 | всего |
|  |  |  | 193 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  |  | 393 | местный бюджет |
|  |  |  | 25 | 30 | 50 | 30 | 30 |  |  | 0 | 165 | внебюджетные источники |
| 4.4.2 Капитальный ремонт детской библиотеки | 2016-2017 гг |  | 0 | 0 | 0 | 3864 | 1656 | 0 | 0 |  | 5520 | всего |
|  |  |  |  |  |  | 644 | 276 |  |  |  | 920 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 3220 | 1380 |  |  | 0 | 4600 | краевой бюджет |
| 4.4.3 реконструкция межпоселенческих бюджетных учреждений культуры - Солтонский РДК | 2013-2019 гг |  | 282 | 970 | 200 | 4000 | 10000 | 17400 | 17148 |  | 50000 | всего |
|  |  |  | 35 | 168 | 200 | 800 | 2000 | 2900 | 3048 |  | 9151 | местный бюджет |
|  |  |  | 247 | 802 | 0 | 3200 | 8000 | 14500 | 14100 |  | 40849 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 4.4.4 Ремонт памятников воинам ВОВ в с.Солтон и по поселениям | 2013-2014 гг |  | 85 | 500 | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 985 | всего |
|  |  |  | 85 | 0 | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 385 | местный бюджет |
|  |  |  | 0 | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 | внебюджетные источники |
| Мероприятие 4.5 Развитие улично-дорожной сети | 2013-2020 гг. | Отдел ЖКХ Администрации района, Солтонское ДРСУ (по согласованию), Администрации сельсоветов (по согласованию) | 1178,3 | 1755 | 1857 | 1948 | 2043 | 2147 | 2252 | 2362 | 15542,3 | всего |
|  |  |  | 59,9 | 1755 | 1857 | 1948 | 2043 | 2147 | 2252 | 2362 | 14423,9 | местный бюджет |
|  |  |  | 1118,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118,4 | краевой бюджет |
| 4.5.1 Ремонт и содержание внутрипоселковых дорог |  |  | 1178,3 | 1755 | 1857 | 1948 | 2043 | 2147 | 2252 | 2362 | 15542,3 | всего |
|  |  |  | 59,9 | 1755 | 1857 | 1948 | 2043 | 2147 | 2252 | 2362 | 14423,9 | местный бюджет |
|  |  |  | 1118,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118,4 | краевой бюджет |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к  муниципальной  программе  «Устойчивое развитие сельских поселений Солтонского района» на 2013–2020 годы

| ОБЪЕМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| финансовых ресурсов необходимых для реализации муниципальной программы Солтонского района "Устойчивое развитие сельских поселений Солтонского района " на 2013-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники и направления расходов |  |  | сумма расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Всго финансовых затрат |  |  | 27550,1 | 31152,0 | 25249,4 | 35978 | 66296 | 88164 | 63804 | 39555 | 377748,5 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из муниципального бюджета |  |  | 2227,1 | 3489,7 | 3602,3 | 5278 | 10903 | 10450 | 8730 | 4297 | 48977,1 |  |
| из краевого бюджета |  |  | 6816,8 | 14450,8 | 10660 | 18810 | 41690 | 42310 | 33010 | 5980 | 173727,6 |  |
| из федерального бюджета |  |  | 8129,2 | 2893,9 | 2010 | 1920 | 2040 | 22495 | 7525 | 9560 | 56573,1 |  |
| из внебюджетных источников |  |  | 10377 | 10760,4 | 13777,1 | 14770 | 16463 | 17709 | 19337 | 20918 | 124111,5 |  |
| Капитальные вложения |  |  | 27524,4 | 31152,0 | 25219,4 | 35948 | 66266 | 88134 | 63774 | 39525 | 377542,8 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из муниципального бюджета |  |  | 2201,4 | 3489,7 | 3572,3 | 5248 | 10873 | 10420 | 8700 | 4267 | 48771,4 |  |
| из краевого бюджета |  |  | 6816,8 | 14450,8 | 10660 | 18810 | 41690 | 42310 | 33010 | 5980 | 173727,6 |  |
| из федерального бюджета |  |  | 8129,2 | 2893,9 | 2010 | 1920 | 2040 | 22495 | 7525 | 9560 | 56573,1 |  |
| из внебюджетных источников |  |  | 10377 | 10760,4 | 13777,1 | 14770 | 16463 | 17709 | 19337 | 20918 | 124111,5 |  |
| Прочие расходы |  |  | 25,7 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 205,7 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из муниципального бюджета |  |  | 25,7 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 205,7 |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к  муниципальной  программе  «Устойчивое развитие сельских поселений Солтонского района» на 2013–2020 годы

ДИНАМИКА

важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации  целевой программы  «Устойчивое развитие сельских поселений Солтонского района» на 2013–2020 годы

| Целевой индикатор | Единица измерения | Значение индикатора по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Среднемесячные денежные доходы | тыс.руб. | 7,5 | 8,1 | 8,8 |  | 9,7 | 10,7 | 11,8 | 13,0 | 14,4 |
| Уровень официально зарегист-рированной безработицы | % | 3,5 | 3,4 | 3,3 |  | 3,1 | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 2,2 |
| Ввод жилья | кв. м | 630 | 650 | 680 |  | 710 | 750 | 790 | 820 | 850 |
| Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия | единиц | 6 | 4 | 4 |  | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| В том числе молодых семей и молодых специалистов | единиц | 4 | 0 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество введенных в действие плоскостных спортивных сооружений | единиц |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в действие локальных водо-проводов | км | 1,9 |  |  |  | 1,5 | 2,1 |  |  |  |
| Количество грантов, предоставляемых на поддержку инициатив местных сообществ | единиц | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских поселений Солтонского  района»  на 2013 - 2020 годы

МЕТОДИКА

оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения следования основным принципам бюджетной системы Российской Федерации: эффективности и адресности использования бюджетных средств, их целевому характеру и прозрачности, достоверности бюджета.

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок, определямых по трем критериям:

оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

соответствие муниципальной программы запланированному уровню затрат и эффективность использования средств местного бюджета;

степень реализации мероприятий муниципальной программы.

  - Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (l/m)*X(Si), i=l

где:

Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Sj - оценка значения i-ro индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

ш - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

X - сумма значений.

Оценка значения i-ro индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

S; = (Fj /Pj)* 100%,

где:

Fj - фактическое значение i-ro индикатора (показателя) Государственной программы;

Pi - плановое значение i-ro индикатора (показателя) муниципральной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);

или: Sj = (Pj / Fj) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя оно принимается равным 100%).

  - Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств краевого бюджета определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

Fin = К/ L* 100%,

где:

Fin - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

К - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

L - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

  - Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по формуле:

П

Мег = (1/n)* I(Rj*100%),

j=i '

где:

Мег - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-ro мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», а в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

п - количество мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

Z - сумма значений.

  - Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - комплексная оценка) производится по следующей формуле:

О = (Cel + Fin + Mer)/3, где:

О - комплексная оценка.

- Реализация муниципальной программы характеризуется: высоким уровнем эффективности; средним уровнем эффективности; низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40% до 80%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень её эффективности признается низким.