АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛТОНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.02.2024

№85

с. Солтон

Об итогах реализации и оценке

эффективности в 2023 году муниципальной

программы «Капитальный ремонт

общеобразовательных организаций

на 2017-2025 годы»

Заслушав и обсудив информацию Феданиной Г.А., председателя комитета Администрации Солтонского района по образованию Алтайского края, по вопросу «Об итогах реализации и оценке эффективности в 2023  году муниципальной программы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2017-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации Солтонского района от 13.12.2018 №514,

п о с т а н о в л я ю:

1. Информацию председателя комитета Администрации Солтонского района по образованию Алтайского края Феданиной Г.А. «Об итогах реализации и оценке эффективности в 2023 году муниципальной программы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2017-2025 годы», принять к сведению (информация прилагается).

2. Рекомендовать комитету Администрации Солтонского района по образованию Алтайского края продолжить работу по реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2017-2025 годы».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Солтонского района www.soltonadm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района		                                                              Л.П.Харламова

Согласовано:

Начальник юридического отдела

Администрации района                                                                            Каширина О.В.

Председатель комитет Администрации

района  по образованию                                                                           Феданина Г.А.

Приложение

к постановлению                                                  Администрации

Солтонского района

от      .    .2024г.  №

ИНФОРМАЦИЯ

к вопросу «Об итогах реализации и оценке эффективности в 2023 году муниципальной программы «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2017-2025 годы»

Муниципальная программа «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2017-2025 годы» утверждена постановлением Администрации Солтонского района от 13.12.2018 № 514   (с учетом изменений от 13.04.2021 №124).

Цель программы – создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния общеобразовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам.

Задачи программы:

- проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счет средств местного бюджета;

- создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса;

- повышение качества ремонтных работ путем заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

- анализ изменений в материально-техническом состоянии общеобразовательных организаций.

Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение 2023 г. | Фактическое значение 2023 г. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Доля обучающихся в зданиях общеобразовательных организаций с износом ниже 50 процентов | 75% | 75% | 100% |
| ИТОГО: |  |  | К1 | 100% |

Объемы финансирования муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение | Фактичес-кое значение | % исполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт МБОУ «Карабинская СОШ» филиал Сайдыпская ООШ | 6 931 928,22 | 6 931 928,22 | 100% | - |
| ИТОГО: |  |  | К2 | 100% |  |

Выполнение мероприятий муниципальной программы:

| № п/п | Наименование планового мероприятия | Фактическое исполнение | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт МБОУ «Карабинская СОШ» филиал Сайдыпская ООШ | 100% | - |
| Степень реализации мероприятий программы (отношение количества выполненных мероприятий к количеству мероприятий программы всего) |  | К3 | 100% |

Внесение изменений в программу:

В течение 2023 года в Программу не   вносились поправки (изменения, дополнения).

Оценка эффективности программы:

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Солтонского района проведена в соответствии с постановлением Администрации Солтонского района от 01.04.2014 г. №214 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы | К1(%) Степень достижения целей и решения задач МП | К2(%) Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниц.бюдж. МП | К3(%) Оценка степени реализации мероприятий МП | К4(%) Комплексная оценка эффективности МП | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2017-2025 годы» | 100% | 100% | 100% | 100% | Реализация данной муниципальной программы может характеризоваться высоким уровнем эффективности |