**АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛТОНСКОГО РАЙОНА**

**АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

 25.02.2025 №100

**с. Солтон**

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Солтонский район Алтайского края на 2023 -2027 годы»

 Заслушав и обсудив информацию Иванова Е.Н., начальника отдела по делам строительства, архитектуры, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Солтонского района по вопросу «О реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Солтонский район Алтайского края на 2023 -2027 годы», следует отметить, что основные мероприятия, запланированные на 2024 год выполнены.

 На основании изложенного, п о с т а н о в л я ю:

1. Информацию начальника отдела по делам строительства, архитектуры, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Солтонского района Иванова Е.Н. «Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Солтонский район Алтайского края на 2023 -2027 годы» принять к сведению (информация прилагается).

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы Администрации района Кабанова Д.А..

Глава Солтонского района Л.П. Харламова

Приложение

 к постановлению

 Администрации Солтонского района

 от 25.02.2025 № \_\_\_\_\_\_

ИНФОРМАЦИЯ

к вопросу «Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Солтонский район Алтайского края

на 2023 -2027 годы»

 Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Солтонский район Алтайского края на 2023-2027 годы» утверждена постановлением Администрации Солтонского района от 31.03.2023 № 31.

В ходе реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Солтонский район Алтайского края на 2023 -2027 годы» в 2024 году выполнены мероприятия:

приобретен и установлен водогрейный котел на котельную ПМК, произведено обустройство ограждения на резервуаре в с. Солтон.

Частично не выполненными остались мероприятия, запланированные программой в сфере применения энергосберегающих технологий и оборудования, была запланирована установка приборов учета тепловой энергии на объектах соцкультбыта района.

В 2025 году планируется осуществить следующие основные программные мероприятия:

по капитальному ремонту теплосетей, расположенных по ул. Ленина и ул. Строителей в с. Солтон;

по капитальному ремонту водозаборного узла в с. Солтон (Центральный водозабор);

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Годы реализации муниципальной программы |
| План2024 г. | Факт2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| 1 | Количество аварий в системах теплоснабжения | ед. | 10 | 6 |
| 2 | Снижение расхода твердого топлива в бюджетной сфере  | тыс. т.у.т | 0,07 | 0,09 |
| 3 | Снижение расхода электроэнергии  | тыс. кВт | 22,4 | 22,4 |
| 4 | Снижение потерь тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,850 | 0,84 |
| 5 | Количество аварий в системах водоснабжения | ед. | 70 | 36 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Солтонский район Алтайского края на 2023 - 2027 годы» проведена в соответствии с постановлением Администрации Солтонского района № 214 от 01.04.2014 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы, подпрограммы** | **К 1(%)**Степень достижения целей и решения задач МП | **К 2 (%)**Соответствие запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниц. бюдж. МП | **К3(%)**Оценка степени реализации мероприятий МП | **К 4(%)**Комплексная оценка эффективности МП | **Примеч.** |
| 1. | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Солтонский район Алтайского края на 2023 -2027 годы» | 100% | 100% | 66,7% | 88,9% | Высокий уровень эффективности |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка составляет 80 % и более.

Начальник отдела по

делам строительства, архитектуры,

жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Е.Н. Иванов