|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | к программе социально- экономического развития Солтонского района Алтайского края на период до 2017 года |

ПЕРЕЧЕНЬ

крупных инвестиционных проектов, планируемых к реализации

на территории  Солтонского района  Алтайского края в период до 2017 года

| № п/п | Наименование проекта, место расположения | Срок реализации (годы) | Объем инвестиций (млн. руб.) | Исполнитель/ Координатор проекта |  | Ожидаемые результаты реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в целом по проекту | в том числе на период 2013 - 2017 гг. |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.Рост уровня и качества жизни населения (за счет бюджета всех уровней) |  |  |  |  |  |
|  | Реализация губернаторской Программы "80х80" Капитальный ремонт главного корпуса больницы и здания пристройки детского отделения в с.Солтон |  | 2013-2014 | 69,3 | 69,3 | КГБУЗ «Центральная районная больница» Солтонского района | Приведение состояния здания отвечающим требованиям по оказанию населению медицинских услуг |
|  | Капитальный ремонт детской библиотеки в с.Солтон |  | 2016 | 4,6 | 4,6 | Комитет по культуре Администрации Солтонского района | Удовлетворение потребностей граждан в доступных и качественных услугах |
|  | Реконструкция (расширение) здания интерната в с.Солтон |  | 2014-2016 | 15,0 | 15,0 | Комитет по образованию | Расширение существующего интерната на 50 мест |
|  | Реконструкция здания начальной школы в с.Сузоп под детский сад с разработкой проектно-сметной документации |  | 2013-2015 | 17,5 | 17,5 | Комитет по образованию | Введение в эксплуатацию детского сада на 50 мест |
|  |  | 2. Рост качества среды жизнедеятельности |  |  |  |  |  |
|  | Строительство водопровода по улице Бийской и центрального водовода в с.Солтон |  | 2013 | 10,7 | 10,7 | Солтонский сельсовет | Бесперебойное обеспечение качественной питьевой водой. |
|  | Строительство водопровода в с.Урунск |  | 2015-2016 | 25,0 | 25,0 | Солтонский сельсовет |  |
|  | Строительство водонапорной башни в с.Нижняя Ненинка |  | 2016 | 2,8 | 2,8 | Нижнененинский сельсовет |  |
|  | Замена водонапорной башни в с.Карабинка |  | 2017 | 3,1 | 3,1 | Карабинский сельсовет |  |
|  | Очистка русла реки Солтонки с разработкой проектно-сметной документацией |  | 2013-2014 | 26,0 | 26,0 | Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды | Позволит исключить затопление застроенной территории на площади 38 га |
|  | Капитальный ремонт моста через реку Неня в сКарабинка |  | 2013 | 10,0 | 10,0 | ГУП Солтонское ДРСУ | Повышение транспортной доступности всей территории района |
|  | Ремонт а/д Бийск-Карабинка-граница Республики Алтай 69+900- км 72+000; 74+500- 75+300 |  | 2013 | 13,5 | 13,5 | ГУП Солтонское ДРСУ |  |
|  | Ремонт а/д Акатьево-Сузоп-Новотроицк км 7+000- км 9+000 |  | 2013-2014 | 16,0 | 16,0 | ГУП Солтонское ДРСУ |  |
|  | Ремонт моста через р. Чебашиха км 61+200 |  | 2015 | 30,0 | 30,0 | ГУП Солтонское ДРСУ |  |
|  |  | 3.Создание условий для устойчивого экономического роста (внебюджетные источники) |  |  |  |  |  |
|  | Строительство Алтайской КЭС мощностью 660 МВТ |  | 2012-2020 | 109,5 | 39,3 | ООО Алтайская конденсационная электрическая станция" | Ввод электрической станции в эксплуатацию позволит поставлять электроэнергию в объеме 4,5 млрд.кВт/ч в год, что составит порядка 40% от общей потребности региона. Стоимость электроэнергии для потребителей снизится по предварительным расчетам на 10-15% реализуемой на рынке электрической энергии в настоящее время. |
|  | - Строительство двухцепной ВЛ 220 кВ (Бийская РПП – Алтайская КЭС) - 120 км, |  | 2013-2015 |  |  |  |  |
|  | -Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ (ПС "Власиха" – Алтайская КЭС) - 240 км, |  | 2014-2017 |  |  |  |  |
|  | - Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ (ПС "Барнаульская" - АКЭС) - 240 км, |  | 2016-2020 |  |  |  |  |
|  | - Строительство автомобильной дороги 1-й категории «Новая Чемровка» – «АКЭС» - 120 км, |  | 2014-2016 |  |  |  |  |
|  | - Увеличение мощности Шабуровского угольного разреза до 2,7 млн. тонн в год, |  | 2015-2017 |  |  |  |  |
|  | - Строительство АКЭС. |  | 2015-2017 |  |  |  |  |
|  | - Поселок энергетиков в селе Сузоп |  | 2016-2018 |  |  |  |  |
|  | Строительство фермы на 600 голов дойного стада и приобретение племенного молочного скота на базе ООО «Караганское» |  | 2013-2014 | 85,0 | 85,0 | ОООО «Караганское» | Развитие молочного животноводства |
|  | Реконструкция Ненинского ХПП и строительство на его базе линии по переработке гороха, овса и ячменя. |  | 2014 | 20,0 | 20,0 | ООО Агрофирма «Нива» | Развитие перерабатывающей промышленности |
|  | Строительство 4-х магазинов смешанных товаров в с.Солтон |  | 2013-2014 | 3,5 | 3,5 | Индивидуальные предприниматели | Расширение ассортимента товаров для населения, рост конкуренции |
|  | Строительство магазина в с.Урунск |  | 2013 | 0,8 | 0,8 | Индивидуальные предприниматели |  |

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | к программе социально- экономического развития Солтонского района Алтайского края на период до 2017 года |

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

программы социально-экономического развития Солтонского района  Алтайского края

на период до 2017 года

| № п/п | Наименование индикатора, единица измерения | 2011 год Факт | 2012 год Оценка | 2017 год целевое значение | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общий коэффициент рождаемости, промилле | 14,9 | 14,9 | 15,1 | КГБУЗ ЦРБ Солтонского района |
| 1.2. | Удельный вес населения Солтонского района, занимающегося физической культурой и спортом, % | 14,5 | 15,0 | 25,0 | Отдел по делам молодежи и спорта |
| 1.3. | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет,% | 51,4 | 52,0 | 60,0 | Комитет по образованию |
| 1.4 | Посещаемость культурно-досуговых мероприятий, количество посещений на 1 жителя в год | 1,31 | 1,32 | 1,38 | Комитет по культуре |
| 1.5 | Уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения (на конец периода), % | 3,6 | 3,6 | 1,8 | КГКУ ЦЗН Солтонского района |
| 1.6 | Ввод новых постоянных рабочих мест, единиц | 34,0 | 34,0 | 42,0 | КГКУ ЦЗН, отдел по труду |
| 1.7 | Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника, руб. | 10263,0 | 11484,0 | 20487,0 | Отдел по труду, руководители предприятий и организаций |
| 1.8.1 | Реальная заработная плата, % | 107,4 | 107,5 | 138 к уровню 2012 года | Отдел по труду, руководители предприятий |
| 1.9 | Среднемесячные денежные доходы на душу населения, руб | 6479,0 | 6976,0 | 135 к уровню 2012 года | Отдел по труду, руководители предприятий |
| 1.10 | Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. метров общей площади | 0,60 | 0,62 | 0,62 | Отдел по делам строительства и архитектуре, главы администраций сельсоветов |
| - Создание условий для устойчивого экономического роста |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Индекс промышленного производства, % | 42,3 | 120,0 | 128 к уровню 2012 года | Руководители предприятий |
| 2.2 | Индекс физического объема продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, % | 143,0 | 103,5 | 140 к уровню 2012 года | Отдел АПК и земельный отношений |
| 2.3 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования,% | 196,7 | 78,0 | 125 к уровню 2012 года | Администрация района, руководители предприятий, организаций |
| 2.4 | Урожайность зерновых культур во всех категориях хозяйств (зерно в весе после доработки), ц/га | 12,4 | 12,4 | 13,4 | Отдел АПК и земельный отношений |
| 2.5 | Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях, кг на одну корову | 3170,0 | 3300,0 | 3800,0 | Отдел АПК и земельный отношений |
| 2.6 | Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе от численности занятых в экономике, % | 32,1 | 34,4 | 45,0 | Отдел АПК и земельный отношений |
| 2.7 | Удельный вес продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме , % | 16,3 | 17,0 | 20,0 | Администрация района, руководители |
| 2.8 | Обеспеченность населения площадью торговых объектов, кв.м. на 1 тыс. чел. | 382,6 | 393,0 | 420,0 | Администрация района, главы администрации сельсоветов |
| 2.9 | Индекс физического объема платных услуг населению, % | 97,8 | 103,2 | 133 к уровню 2012 года | ### Администрация района и главы сельсоветов, комитет по образованию, комитет по культуре и кино, ЦРБ |
| 2.10 | Индекс физического объема оборота розничной торговли,% | 125,5 | 110,7 | 120,0 | ### Предприниматели района |
| - Повышение эффективности управления |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Бюджетная обеспеченность за счет доходов консолидированного бюджета, руб. на душу населения | 2716,0 | 3290,0 | 4000,0 | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике |
| 3.2 | Уровень преступности на 1 тыс. человек населения | 10,7 | 11,0 | 10,5 | Пункт полиции по Солтонскому району МУ МВД России «Бийское» |
| 3.3 | Уровень дорожно-транспортных происшествий на 10 тысяч транспортных средств | 12,7 | 12,0 | 11,8 |  |

*- оценка