            АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛТОНСКОГО РАЙОНА 

                                 АЛТАЙСКОГО КРАЯ

                    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  07.05.2025                                                                              

   № 227
                                                  с. Солтон

О плане ремонта 
объектов соцкультбыта 

Солтонского района на 2025 год

1. Утвердить перечень объектов и видов ремонтных работ по подготовке к новому учебному году и отопительному сезону 2025-2026 годов. (Приложение 1)
2. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Солтонского района (О.А. Назарова) произвести  необходимое финансирование ремонта, определенного данным постановлением.

3. Первому заместителю главы Администрации района (Д.А. Кабанов) незамедлительно организовать работы, направленные на  выполнение объема  предстоящего ремонта.

4. Контроль данного постановления оставляю за собой.

Глава Солтонского района 






Л.П. Харламова
                                                                          Приложение  1           


УТВЕРЖДЕН 


постановлением Администрации

                                                                         Солтонского района


                                                от 07.05.2025  № 227
Перечень

Выполненных работ в период подготовки  объектов социальной сферы к новому учебному году и отопительному сезону

2025-2026 годов
	№

п/п
	Объект и виды работ
	Сроки исполнения
	Ответственный
	Отметка об исполнении

	Макарьевский сельсовет

	1. 1
	Замена 3-х сторон изгороди на памятнике в с. Макарьевка
	30.09.2025
	Русанова В.М.
	

	2. 2
	Ремонт углярки СДК
	15.09.2025
	Яковлев Д.В.
	

	3. 
	Капитальный ремонт здания филиала сельского дома культуры МБУК "МФКЦ" с. Макарьевка
	15.09.2025
	Русанова В.М.
Яковлев Д.В.
	

	4. 
	Ремонт дороги      по ул. Аильская

в с. Излап
	15.09.2025
	Русанова В.М.
	

	5. 
	Ремонт павильона на скважине с. Излап
	15.09.2025
	Некипелова С.Г.


	

	6. 
	Ограждение1 пояса на скважине с. Излап
	15.09.2025
	Некипелова С.Г.


	

	Карабинскийсельсовет

	7. 
	Ремонт колодца (точка подключения водоснабжения школы)
	01.09.2025
	Некипелова С.Г.

Аброськин В.Н.
	

	8. 
	Ограждение скважины в с. Карабинка.
	01.09.2025
	Некипелова С.Г.
Аброськин В.Н.
	

	9. 
	МБОУ Карабинская СОШ, обустройство основания под спортивную площадку
	15.05.2025
	Смагин П.А.

Болучевский И.Ю.
	

	10. 
	Благоустройство кладбища 

в с. Карабинка
	01.09.2025
	АброськинВ.Н.
	

	Ненинский сельсовет

	11. 1
	Ремонт бетонного пола в СДК
	20.08.2025
	Яковлев Д.В.
	

	12. 2
	Замена котла в Ненинской школе
	15.09.2025
	Полежаева О.Н.

Болучевский И.Ю.
	

	13. 
	Ремонт уличного освещения в с. Ненинка
	01.09.2025
	Ярцев В.Д.
	

	Нижненениский сельсовет

	14. 
	Замена котла в здании сельсовета
	15.09.2025
	Сумачакова Е.В.
	

	15. 
	Замена дымовой трубы в котельной СДК
	15.09.2025
	Яковлев Д.В.
	

	16. 
	Работы по проектированию  и ремонту моста в с. НижняяНенинка (Заречье).
	30.12.2025
	Кабанов Д.А.
	

	17. 
	Ремонт ограждения детский сад «Радуга»
	01.09.2025
	Сумачакова Е.В.

Болучевский И.Ю.
	

	Солтонский сельсовет

	18. 
	Капитальный ремонт тепловой сети вс. Солтон, Солтонского района, Алтайского края, ул. Ленина.
	01.09.2025
	Кабанов Д.А.
	

	19. 
	Капитальный ремонт тепловой сети вс. Солтон, Солтонского района, Алтайского края, ул. Строителей
	01.09.2025
	Кабанов Д.А.
	

	20. 
	Демонтаж  тепловых сетей в с.Солтон по ул.Ленина и по ул.Строителей.
	01.06.2025
	Кабанов Д.А.
	

	21. 
	Капитальный ремонт водозаборного узла на центральном водозаборе вс. Солтон Солтонского района Алтайского края.
	01.09.2025
	Кабанов Д.А.
	

	22. 
	Проектные работы по объекту «Устройство чердачной крыши здания МБУК «МФКЦ Солтонского района», расположенного по адресу: ул. Ленина, 5, с. Солтон, Солтонский район, Алтайский край
	01.06.2025
	Яковлев Д.В.
	

	23. 
	Ремонт участка автомобильной дороги  по ул. Молодежной

 с. Солтон  Солтонского района Алтайского края  
	15.09.2025
	Бушуева Н.В.
	

	24. 
	Замена задвижек на резервуаре с. Солтон
	15.09.2025
	Некипелова С.Г.

Кабанов Д.А.
	

	25. 
	Установка запорной арматуры в распределительных колодцах водопровода с. Солтон (ф100мм- 6шт.)
	15.09.2025
	Некипелова С.Г.

Кабанов Д.А.
	

	26. 
	Благоустройство Центральной площади с.Солтон Солтонского района Алтайского края ( 3 этап)
	30.09.2025
	Бушуева Н.В.
	

	27. 
	Монтаж уличного освещения в с.Солтон по ул. Молодежная
	30.09.2025
	Бушуева Н.В.
	

	28. 
	Проектирование дополнительных видов работ по капитальному  ремонту здания МБОУ «Солтонская СОШ» Солтонского района Алтайского края, расположенного по адресу: Алтайский край, Солтонский район, с. Солтон, ул. Д-Бедного, 3-б
	30.09.2025
	Абакшина С.В.
	

	29. 
	Капитальный ремонт здания МБУ ДО «Солтонская ДМШ», расположенного по адресу: Алтайский край, Солтонский район, с. Солтон, ул. Ленина 7
	30.09.2025
	Чимова Л.В.
	

	30. 
	Текущий ремонт «Памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)», расположенного по адресу: Алтайский край, Солтонский район, с.Урунск, ул.Школьная, 5А.
	30.09.2025
	Кабанов Д.А.
	

	31. 
	Ремонт дороги по ул. Южная

с. Урунск
	30.09.2025
	Бушуева Н.В.
	

	32. 
	Водопровод  к МКД по ул. Строителей
	30.06.2025
	Кабанов Д.А.
	

	33. 
	Обустройство дорожек на библиотеку и музей в с. Солтон
	01.08.2025
	Яковлев Д.В.
	

	34. 
	Монтаж приборов учета на котельной ЦК и ПМК в с. Солтон
	15.09.2025
	Кабанов Д.А.
	

	Сузопский сельсовет

	35. 
	Освещение по ул. Молодежная в с. Сузоп
	15.09.2025
	Жарков В.А.
	

	36. 
	Замена котла в школе с. Новотроицк
	15.09.2025
	Болучевский И.Ю.
	

	Общее

	37. 
	Косметический ремонт образовательных учреждений к новому учебному году
	20.08.2025
	Болучевский И.Ю.
	

	38. 
	Разработка сметной документации на ремонт части водопровода в с. Солтон (Центр.Отд.), с. Нижняя Ненинка, Ненинка.
	01.05.2025
	Иванов Е.Н.
	


